Текущий график

капитального ремонта жилых домов на 2019 год

по Островецкому району

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | | Ввод площа-ди в теку-щем году, кв. м | Сроки проведения капитального ремонта | | | | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. | | | Использовано средств  на 01.12.2018 г., руб. | | План финансирования 2019 года, руб. | | | | |
| всего | в том числе | | | |
| начало месяц, год | | окончание месяц, год | | сметная | договорная | | кредиторская задолжен-ность на 01.12.2018 г. | стоимость работ на 2019 год | | |
| бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Объекты с вводом площади в текущем году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Володарского 29,  г. Островец | 3977 | | 3977 | Май 2019 | | Август 2019 | | 615135,00 | 477580,15 | | - | | 477580,15 | - | 211585,00 | 265995,15 | |
| Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | | | Нормативный срок производства работ | | | Сроки проведения капитального ремонта | | | | | Стоимость 1 кв. м | | Виды ремонтно-строительных работ | | | | | Подрядная организация |
| начало месяц, год | | окончание месяц, год | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | | | | 8 |
| 1 | Володарского 29, г. Островец | | | 3,5 | | | Май 2019 | | Август 2019 | | | 120,1 | | кап. ремонт кровли, фасадов, входных групп, устройство водомер. узла, замена НВК, инж. сетей в пределах подвала, теплового узла, замена заполнения дверных и оконных проемов в местах общего пользования, ремонт входных групп, лоджий, наружных сетей электроснабжения | | | | | по итогам тендерных торгов |