Текущий график

капитального ремонта жилых домов на 2019 год

по Островецкому району

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Ввод площа-ди в теку-щем году, кв. м | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. | Использовано средств на 01.12.2018 г., руб. | План финансирования 2019 года, руб. |
| всего | в том числе |
| началомесяц, год | окончаниемесяц, год | сметная | договорная | кредиторская задолжен-ность на 01.12.2018 г. | стоимость работ на 2019 год |
| бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Объекты с вводом площади в текущем году |
| 1 | Володарского 29, г. Островец | 3977 | 3977 | Май 2019 | Август 2019 | 615135,00 | 477580,15 | - | 477580,15 | - | 211585,00 | 265995,15 |
| Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда |
| №п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость 1 кв. м | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация |
| началомесяц, год | окончаниемесяц, год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Володарского 29, г. Островец | 3,5 | Май 2019 | Август 2019 | 120,1 | кап. ремонт кровли, фасадов, входных групп, устройство водомер. узла, замена НВК, инж. сетей в пределах подвала, теплового узла, замена заполнения дверных и оконных проемов в местах общего пользования, ремонт входных групп, лоджий, наружных сетей электроснабжения | по итогам тендерных торгов |