Приложение 4.8.1

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Островецкого РУП ЖКХ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.П. Мекин

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обращению с твердыми коммунальными отходами

по Островецкому РУП ЖКХ на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Объем  работы | Ориентировочная стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Срок исполнения | Ответственное  лицо |
| 1 | Внесение изменений в технологический регламент захоронения отходов на полигоне ТКО для г. Островец. Внесение изменений в лицензию на деятельность, связанную с воздействием на окружающую среду. Регистрация объекта по обезвреживанию отходов в «Реестре объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов» |  | 1,00 | собственные средства | 1-2 кв. | ст. мастер  Шостак А.Ч. |
| 2 | Текущий ремонт контейнерных площадок для ТКО , находящихся на территории Рытаньского сельисполкома | 5 шт. | 7,50 | собственные средства | 1-3 кв. | мастер  Улан А.М. |
| 3 | Текущий ремонт контейнеров для ТКО и ВМР, находящихся на территории Рытаньского и Гервятского сельисполкомов | 21 шт. | 6,30 | собственные средства | 1-4 кв. | мастер  Улан А.М. |
| 4 | Строительство камеры предварительного отбора стекла на линии сортировки на полигоне ТБО | 1 шт. | 99,00 | собственные средства | 1 кв. | ст. мастер  Шостак А.Ч. |
| 5 | Проведение работ по обеззараживанию (дезинфекция) контейнеров для ТКО и ВМР на контейнерных площадках на территории города Островец и Островецкого района | 270 шт. | 8,00 | собственные средства | 2-4 кв. | мастер  Улан А.М. |
| 6 | Приобретение контейнеров объемом 8,0м3 для ТКО и растительных отходов | 3 шт. | 18,00 | собственные средства | 2-4 кв. | ст. мастер  Шостак А.Ч. |
| 7 | Приобретение мусоровоза | 1 шт. | 450,00 | средства оператора ВМР | 2-4 кв. | ст. мастер  Шостак А.Ч. |
| 8 | Приобретение контейнера V-0,12м3 | 420 шт. | 58,20 | средства оператора ВМР | 2-4 кв. | ст. мастер  Шостак А.Ч. |
| 9 | Приобретение контейнера V 1.1м3 | 87 шт. | 121,00 | средства оператора ВМР | 2-4 кв. | ст. мастер  Шостак А.Ч. |
|  | **ВСЕГО** |  | **768,00** |  |  |  |

Ст. мастер участка «Обращение с ТКО» А.Ч. Шостак

СОГЛАСОВАНО: гл. инженер В.С. Гришкевич